ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 2024 ГОД 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ЗАПЛАНИРОВАННЫМ ОБЪЕКТАМ – 6 809 067 101 руб.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТОВ – 75 839, 76 м2.

· В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и Федерального проекта «Спорт – норма жизни» ведется строительство следующих объектов спорта.

1. Республиканский центр спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова в г. Грозном.
Стоимость объекта – 2 329 168 422 руб.:
ФБ – 2 212, 71 млн. руб.; РБ – 116, 458 млн. руб.;
ЕПС – 183 чел.; 
Рабочие места (план) – 105;
Общая площадь - 19 968,5 м2; 
Площадь застройки - 8 123,91 м2; 
Площадь земельного участка - 13 751 м2;
Срок реализации: 2023-2024 гг. Техническая готовность – 50 %.

2. Спортивная школа тенниса в г. Грозном.
Стоимость объекта – 537 524 201 руб.:
ФБ – 472 млн. руб.; РБ – 65, 524 млн. руб.;
ЕПС - 84 чел.; 
Рабочие места (план) – 84; 
Общая площадь - 7 201,19 м2; 
Площадь застройки - 4 979,11 м2;
Площадь земельного участка - 15 409 м2;
Срок реализации: 2023-2024 гг. Техническая готовность – 55 %.

3. Универсальный спортивный комплекс с бассейнами (50х25 и 33х25) в г. Грозном.
Стоимость объекта – 1 691 694 781 руб.:
ФБ – 1 607,1 млн. руб.; РБ – 84, 594 781 млн. руб.;
ЕПС – 148 чел.; 
Рабочие места (план) – 94;
Общая площадь - 25 100,0 м2;
Площадь застройки - 9 125,0 м2; 
Площадь земельного участка - 41 297 м2;
Срок реализации – 2023-2024 гг. Техническая готовность – 40 %.                       

4. Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозном.
Стоимость объекта – 423 978 032 руб.:
ФБ – 366,7 млн. руб.; РБ – 57, 528 млн. руб.; 
ЕПС – 100 чел.; 
Рабочие места (план) – 50; 
Общая площадь - 5 757 м2; 
Площадь застройки - 3 723 м2; 
Площадь земельного участка - 23 233 м2;
Срок реализации – 2024 г.

5. Физкультурно-спортивный комплекс в г. Урус–Мартан. 
Стоимость объекта – 123 557 879 руб.:
ФБ – 122, 322 млн. руб.; РБ – 57, 278 млн. руб.; 
ЕПС – 24 чел.; 
Рабочие места (план) – 50; 
Общая площадь - 1 254,83 м2; 
Площадь застройки – 1069,7 м2; 
Площадь земельного участка - 19 999 м2; 
Срок реализации – 2024 г.

· За счет пожертвования Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома               Правительству ЧР денежных средств планируется строительство Ледовой арены на 500 зрительских мест в г. Грозный.
Стоимость объекта – 1 257 642 768, 96 руб.
ЕПС – 100 чел.;
Зрительские места – 500 ед.;
Ориентировочная площадь – 14 500 м2;
Срок реализации (план) – 2024-2025 гг.

· [bookmark: _GoBack]В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» запланировано создание 2 умных площадок на общую сумму 25 263 158 руб.

· В рамках Государственно-частного партнерства (ГЧП) планируется строительство                         следующих объектов.

1. Центр единоборств и бокса в ст. Ассиновская. 	 
Стоимость объекта – 116 767 504 руб.:
ФБ – 84, 260 млн. руб.; РБ – 8, 859 млн. руб.; Внебюджетные – 23, 667 млн. руб.; 
ЕПС – 28; 
Рабочие места (план) – 16;
Ориентировочная общая площадь 396 м2; 
Ориентировочная площадь застройки –360м2; 
Площадь земельного участка – 2 140 м2;
Плановый срок реализации – 2024 г.

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ахмат» с универсальным спортивным залом и футбольным полем с искусственным покрытием в с. Илсхан–Юрт.
Стоимость объекта – 303 470 356 руб.: 
ФБ – 226, 130 млн. руб.; РБ – 16, 518 млн. руб.; Внебюджетные – 60, 821 млн. руб.; 	
ЕПС – 80; 
Рабочие места (план) – 13; 
Ориентировочная общая площадь 1 662,24 м2; 
Ориентировочная площадь застройки – 2 591 м2; 
Ориентировочная площадь земельного участка – 20 000 м2;
Плановый срок реализации – 2024-2025 гг.   

· По линии МСиЖКХ:

1. Ведется демонтаж и новое строительство западной трибуны ГАУ «Спортивный комплекс                      им. С.Г. Билимханова» на общую сумму 279 703 014 руб. 
Срок реализации – 2022-2025 гг.

2. Ведется демонтаж и новое строительство здания спортивного зала ГБУ «Спортивная школа Шатойского района» на общую сумму 58 881 400 руб. 
Срок реализации 2022-2025 гг.

3. Ведется строительство ФСК в с. Новотерское Наурского района на общую сумму                                 127 511 150 руб. 
Срок реализации 2022-2025 гг. (прим.: Минспорт ЧР не является заказчиком объекта).






ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТРОЕННЫХ В 2023 ГОДУ ОБЪЕКТАХ 


ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ – 1 220 107 819 руб.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТОВ – 19 287,6 м2.

· В рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни!» и Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) в 2023 году построены и введены в эксплуатацию следующие объекты спорта:

1. Крытый футбольный манеж в г. Грозном.
Сметная стоимость – 659 022 026 руб.:
ФБ - 636, 359 млн. руб., РБ – 22, 663 млн. руб.;
ЕПС – 85 чел.; 
Рабочие места– 41;
Срок реализации – 2020-2023 гг.;

2. Физкультурно-спортивный комплекс в г. Ойсхар. 
Сметная стоимость – 300 947 369 руб.: 
ФБ - 285, 9 млн. руб., РБ – 15, 047 млн. руб.; 
ЕПС – 90 чел.; 
Рабочие места– 45;
Срок реализации – 2023 год.

3. Модульный спортивный зал в с. Бердыкель.
Общая стоимость – 113 369 313 руб.:
ФБ - 78 млн. руб., РБ – 35, 369 млн. руб.; 
ЕПС – 40 чел. 
Рабочие места– 45; 
Срок реализации – 2023 г.

4. Модульный спортивный зал в г. Ойсхар (с. Верхний-Нойбер).
Общая стоимость – 113 369 311 руб.: 
ФБ - 78 млн. руб.; РБ – 35, 369 млн. руб.; 
ЕПС – 40 чел.; 
Рабочие места– 45;                                 
Срок реализации – 2023 г.

5. 11 малых спортивных площадок (ГТО). 
Общая стоимость - 33 399 800 руб.                   
Локация объектов: г. Ачхой-Мартан, с. Новый-Беной, с. Автуры, с. Ойсхара, с. Шалажи,                      с. Сержень-Юрт, с. Беной, с. Знаменская, с. Правобережное, п. Жамалайли Элиханова.

· На средства субсидий, полученных за победу в «Фестивале культуры и спорта народов Юга России» проведен капитальный ремонт 8 объектов на общую сумму – 100 млн. руб.:

1. ФСК с. Ахмат-юрт на сумму 25 854 160 руб.
2. ФСК «Шали» на сумму 30 млн. руб.
3. СК имени Салмана Абуева в с. Аллерой на сумму 5 791 690 руб.
4. ФСК «Турпал» в г. Курчалой на сумму 5 718 828 руб.
5. ФСК «Гумс» в г. Гудермес на сумму 6 443 903 руб.
6. СШ «Стадион г. Гудермес» на сумму 9 994 950 руб.
7. РСШ имени Деги Багаева в г. Грозном на сумму 8 189 388 руб.
8. РЦ СП имени А.А. Кадырова в г. Грозном на сумму 8 007 079 руб.

